附件2

提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)单位自评总结报告

一、项目支出基本情况

# 本项目为了实现医院整体智慧化服务与信息保障能力提升而进行的信息化建设。主要建设了医院信息机房保障相关系统，在线智慧服务系统，整体预算77万元。预期达到医院老旧线路改造项目一批，建成医院与新院区连接链路及机房配电改造一项，此次补助资金50.8万元、执行16.9万元，已全部用于项目建设，项目资金执行仅33.27%。

二、单位自评工作开展情况

# 医院由财务科牵头，信息中心及监察室共同负责，通过项目管理及综合评价的办法对项目建设、管理、使用等方面采用指标量化，责任考评，效益分析等方式进行了全过程评估，包括经济效益与社会效益的综合评价。

三、单位自评结果及分析

# （一）自评结果

# 项目完成符合医院规划预期，信息安全效果及智慧医院服务均满足医院要求。满意度等指标均达标。

项目资金执行仅33.27%，严重影响医院业务建设效果与正常运营，建议预算执行到位

# （二）偏差较大项目说明

项目资金执行仅33.27%，严重影响医院业务建设效果与正常运营，建议预算执行到位

四、自评发现的问题及整改措施

1、加强项目进度管理，避免复杂项目造成的项目超期

2、加强项目成本管理，项目执行期间恰逢疫情，突发状况造成项目成本控制难度增大。

3、严格按照预算金额执行支付。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无